Приложение № 5

к муниципальной программе

«Партизанского городского округа из аварийного жилищного фонда»  на 2019-2025 годы

утвержденной постановлением

Администрации Партизанского городского округа

от 28 августа 2019г. № 1664-па

ПЛАН-ГРАФИК

Реализации программы на 2019-2025 годы

| N п/п | Наименование муниципального образования, способ переселения | Расселяемая площадь, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Предоставляемая площадь, кв. м | Образованные земельные участки по строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего: |  | 6177,60 | 150 | 281 | 6177,60 | - | - | - |
| Всего по этапу 2019 года |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по этапу 2020 года |  | 521,00 | 10 | 22 | 521,00 | - | - | - |
| 1 | Итого по Партизанский ГО | 521,00 | 10 | 22 | 521,00 | - | - | - |
| 1.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 151,20 | 3 | 22 | 151,20 | - | - | - |
| 1.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 369,80 | 7 | 14 | 369,80 |  |  |  |
| Всего по этапу 2021 года |  | 1226,20 | 24 | 45 | 1226,20 | - | - | - |
| 2 | Итого по Партизанский ГО | 1226,20 | 24 | 45 | 1226,20 | - | - | - |
| 2.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 159,20 | 3 | 7 | 159,20 | - | - | - |
| 2.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 1067,00 | 21 | 38 | 1067,0 |  |  |  |
| Всего по этапу 2022 года |  | 1324,60 | 31 | 68 | 1324,60 |  |  |  |
| 3. | Итого по Партизанский ГО | 1324,60 | 31 | 68 | 1324,60 |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 806,40 | 17 | 38 | 806,40 |  |  |  |
| 3.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 518,20 | 14 | 30 | 518,20 |  |  |  |
| Всего по этапу 2023 года |  | 1823,80 | 47 | 81 | 1823,80 |  |  |  |
| 4. | Итого по Партизанский ГО | 1823,80 | 47 | 81 | 1823,80 |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 682,10 | 20 | 33 | 682,10 |  |  |  |
| 4.2. | Выкуп жилых помещений у собственников | 1141,70 | 27 | 48 | 1141,70 |  |  |  |
| Всего по этапу 2024 года |  | 1282,00 | 41 | 65 | 1282,00 |  |  |  |
|  | Итого по Партизанский ГО | 1282,00 | 41 | 65 | 1282,00 |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 431,70 | 15 | 22 | 431,70 |  |  |  |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | 850,30 | 26 | 43 | 850,30 |  |  |  |
| Всего по этапу 2025 года |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по Партизанский ГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |